河池市金城江城区排水防涝管网工程施工图审查单位采购公告

由于工程建设需要，现对河池市金城江城区排水防涝管网工程施工图审查单位进行采购，欢迎符合条件的单位参加竞标，现将有关事项公告如下：

一、项目名称：河池市金城江城区排水防涝管网工程（施工图审查）

二、项目编号：HCCT2025010号

三、工程概况：河池市金城江城区排水防涝管网工程项目位于金城江区，主要建设内容是对“人民厂至小桥食府”、“肯旺桥至市公路局”、“第十五小学”、“中山路卫校”、“六圩老街、新村、腰村、京峒村”、“肯研小学”等6个片区的排水管网进行建设改造。新建DN100~DN300排水压力管约660m，一体化泵站3座；新建DN150~DN600排水重力管约8721m，排水检查井286座，截流井5座，消能井3座；改造排水重力管DN150~DN800约7132m，排水检查井195座；新建雨水重力管DN1000约220米，雨水检查井6座，雨水口18个。具体项目建设规模及内容以批复初步设计的图纸为准（图纸中“主要工程量表”的数量与按图纸计算的工程量不一致的，以按图纸计算的为准。）

四、采购服务内容

（一）工作内容：河池市金城江城区排水防涝管网工程施工图设计文件、详勘报告及施工过程变更等确需审查的施工图设计文件的审查工作。

- （二）质量要求：符合国家和本地区有关标准和规范要求

- （三）服务期限：乙方须在接到甲方提供本合同第四条规定的全部资料后即日起10个工作日内，完成本工程施工图的审查工作并向甲方提交《市政基础设施工程设计文件施工图审查初审意见书》(一式六份)；经勘察、设计单位对审查意见答复完善，并出具书面答复意见及相应修改图或设计变更后即日起 3 个工作日内完成图审。乙方须在接到甲方提供施工过程变更图纸资料后即日起3个工作日内，完成施工过程变更图纸的审查工作并向甲方提交《市政基础设施工程设计文件施工图审查初审意见书》(一式六份)；经勘察、设计单位对审查意见答复完善，并出具书面答复意见及相应修改图或设计变更后即日起 2 个工作日内完成图审。图审完成后乙方需向甲方提交该项目的 《市政基础设施工程设计文件施工图审查报告》及经审查合格盖审查章的地质勘察报告、计算书（均一式六份）；经审查合格盖审查章的全部施工图设计资料（一式十份）；电子版资料一份。

五、服务费用

（一）本项目施工图审查服务费上限控制价为人民币肆万零玖佰整（￥40900.00元）；

（二）竞标人的报价应包括完成本次招标服务内容范围内全部工作的所有费用【包含但不限于技术工作费、人工费、材料费、差旅费、管理费、劳务、邮寄费、维护、保险、利润及税金、管理政策性规定费用等】。

六、竞标人资格

- （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；
　　（二）具有独立法人及企业法人营业执照；

（三）具备建设行政主管部门颁发的施工图设计文件审查机构二类及以上市政基础设施工程施工图审查资质证书，并在河池市住房和城乡建设局有备案。

- （四）投标单位近三年没有违法、违规及处于被相关行政主管部门的处罚期限内。

七、中标人确定办法

（一）有效报价：报价＜40900.00元为有效报价；

（二）确定中标人：采用最低价法确定，报价最低的为第一中标人，以此类推排列出第二、第三中标人，如出现同等最低报价的，则以抽签的方式确定；

（三）不在有效报价范围内的作废标处理；

（四）本项目不收取投标保证金。

八、报价文件按以下资料提交

（一）报价表；

（二）企业营业执照复印件；

（三）资质证书复印件。

（四）法定代表人递交文件，持本人身份证原件及复印件；如为授权委托人递交文件，须提供授权委托书原件和法定代表人身份证复印件及受托人身份证复印件；

注：以上资料每页需加盖公章，然后装订成册加盖骑缝，报价文件需用文件袋密封后加盖公章，不按编制要求编制的报价文件无效。

九、响应文件递交截止时间和地点

响应文件必须以密封形式于2025年5月28日16:00时前在河池市城乡建设投资集团有限公司2楼208室采购招标部（河池市金城江区金碧路25号）递交，逾期不受理。注：

（1）文件封面：标题为报价文件；投标单位名称（加盖单位公章）；投标项目名称；项目编号；投标文件递交日期；

（2）密封要求：投标文件密封袋的封口处应加贴封条并加盖投标单位公章或密封章。

十、合同签定

签定合同时，按第一中标人投标报价作为合同价进行签约，第一中标人接到中标通知书后应在五个工作日内完成签约，如不能按时完成签约，或因不可抗力提出不能履行合同、因失信行为被取消中标资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

十一、联系事项：

采购人名称：河池市城乡建设投资集团有限公司

地      址：河池市金城江区金碧路25号

联  系  人：韦 工

电      话：0778-2107058

附件：1、报价表

2、合同条款与格式

河池市城乡建设投资集团有限公司                                2025年5月23日

附件1

报价表

投标单位（公章）：

项目名称：河池市金城江城区排水防涝管网工程（施工图审查）

项目编号：HCCT2025010号

报价金额（小写）：

（大写）：

年   月   日

注：最高上限控制价为人民币40900.00元，金额大小写要一致，否则无效。

附件2  合同条款与格式

合同编号：

市政工程施工图审查合同

工程名称：河池市金城江城区排水防涝管网工程

建设单位：河池市城乡建设投资集团有限公司

审图单位：

签订日期：    年    月    日

市政工程施工图审查合同

甲方：河池市城乡建设投资集团有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，就甲方委托乙方承担        河池市金城江城区排水防涝管网工程项目施工图设计文件的审查工作协商一致，订立本合同，以资双方共同遵守。

第一条  项目概况

1.1 项目名称：河池市金城江城区排水防涝管网工程

1.2 项目地点：金城江区

1.3建设规模：根据批复的初步设计、初步设计变更（与初步设计文件不一致的以变更为准）、初步设计图纸疑问函的回复（与初步设计文件及变更不一致的，以疑问回复函的内容为准），河池市金城江城区排水防涝管网工程项目位于金城江区，主要建设内容包括：对“人民厂至小桥食府”、“肯旺桥至市公路局”、“第十五小学”、“中山路卫校”、“六圩老街、新村、腰村、京峒村”、“肯研小学”等6个片区的排水管网进行建设改造。新建DN100~DN300排水压力管约660m，一体化泵站3座；新建DN150~DN600排水重力管约8721m，排水检查井286座，截流井5座，消能井3座；改造排水重力管DN150~DN800约7132m，排水检查井195座；新建雨水重力管DN1000约220米，雨水检查井6座，雨水口18个。具体项目建设规模及内容以批复初步设计的图纸为准（图纸中“主要工程量表”的数量与按图纸计算的工程量不一致的，以按图纸计算的为准。）

第二条  审图依据

2.1 《中华人民共和国民法典》；

2.2 住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第13号),《建设工程施工图设计文件审查有关问题的指导意见》（建设部建设技[2000]21号），《关于印发建筑工程施工图设计文件技术审查要点、市政公用工程施工图设计文件技术审查要点、岩土工程勘察文件技术审查要点的通知》（建质〔2013〕87号）；《建设工程质量管理条例》。

2.3 国家、自治区及地方政府有关建筑工程施工图设计文件审查的有关规定；

2.4  广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件 (桂建发 [2019]1号)。

第三条  审查范围及内容

3.1 审查范围：本次施工图设计文件审查包括施工图设计文件、详勘报告及施工过程变更等确需审查的施工图设计文件的审查工作；

3.2 审查内容：

3.2.1 是否符合工程建设强制性标准；

3.2.2 是否达到规定的设计深度要求；

3.2.3 沟槽开挖、地基基础和主体结构的安全性；

3.2.4 勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

3.2.5如施工过程有较大变更的按规定需要经审图公司配合审核的施工图（不另外增加审查费用，费用已包含在本次合同价款内）；

3.2.6 其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。

第四条  甲方向乙方提交的有关资料

4.1全套立项批复文件、施工图设计文件；（电子版一份）

4.2详勘报告文件；（电子版一份）

4.3如勘察设计单位为区外勘察设计单位，则需提供入桂备案表，且图纸上签字的人员必须和入桂备案的人员一致。

第五条  施工图审查时间及施工图审查文件交付日期

乙方须在接到甲方提供本合同第四条规定的全部资料后即日起10个工作日内，完成本工程施工图的审查工作并向甲方提交《市政基础设施工程设计文件施工图审查初审意见书》(一式六份)；经勘察、设计单位对审查意见答复完善，并出具书面答复意见及相应修改图或设计变更后即日起 3 个工作日内完成图审。乙方须在接到甲方提供施工过程变更图纸资料后即日起3个工作日内，完成施工过程变更图纸的审查工作并向甲方提交《市政基础设施工程设计文件施工图审查初审意见书》(一式六份)；经勘察、设计单位对审查意见答复完善，并出具书面答复意见及相应修改图或设计变更后即日起 2 个工作日内完成图审。图审完成后乙方需向甲方提交该项目的 《市政基础设施工程设计文件施工图审查报告》及经审查合格盖审查章的地质勘察报告、计算书（均一式六份）；经审查合格盖审查章的全部施工图设计资料（一式十份）；电子版资料一份。

第六条  合同价款：

1、签约合同价

（1）施工图审查服务费固定总价（含税）为：人民币（大写） （￥  元），其中税金为人民币（大写）  （￥   元），不含税价为：人民币（大写）  （￥  元）。【包含但不限于技术工作费、人工费、材料费、差旅费、管理费、劳务、邮寄费、维护、保险、利润及税金、管理政策性规定费用等】。

第七条 支付方式

7.1  双方签订合同生效后，乙方向甲方提交《市政基础设施工程设计文件施工图审查报告》并完成审查合格备案后，可申请支付90%的合同费用；当项目竣工验收通过后，乙方可申请支付剩余10%的合同费用。款项支付前，乙方应按照甲方的要求提供建设项目资金支出审批表、请款函、合同协议书等合格的支付申请材料及有效等额增值税专用发票（注：小规模纳税人税率为3%，一般纳税人税率为6%），否则甲方有权拒绝支付。

7.2 乙方向甲方提供的发票必须是合法有效的正式发票。若经甲方或相关主管部门发现乙方提交的发票为无效发票或假发票的，乙方除须向甲方重新提交有效的正式发票及向甲方支付与发票面额等额的违约金外，由此造成的一切责任及损失由乙方承担。

7.3 转账

费用全部以银行转账形式支付，乙方应提交同等金额的增值税专用发票。

7.4乙方收款账户信息

单位名称：

开 户 行：

银行账号：

第八条 双方责任

8.1 甲方责任

8.1.1 由于甲方提供的资料不准确造成乙方的审查工作返工工作量较大时，甲方须支付乙方审查返工费，收费额由双方另行协商，但返工费的主张不得超过本合同总价的10%。

8.1.2 甲方因各种原因致使审查项目停建或缓建，但乙方审查工作已经发生或已经完成时，甲方应根据乙方的实际审图工作量支付给乙方相应的审图费用。

8.2 乙方责任

8.2.1 乙方保证其具有法律规定的本合同项目审查的资质，并根据国家相关法规和地方建设行政主管部门及甲方相关要求，对该项目的施工图设计文件进行审查，并对审查的施工图质量负相应的审查责任。

8.2.2乙方对审查结论的真实性、合法性和准确性负责，建设工程经乙方施工图审查后因勘察、设计原因发生工程质量问题，乙方承担相应的赔偿责任。

8.2.3 在合同履行期间，乙方要求终止或解除合同的，应返还已收取的审查费用，并向甲方支付合同总价10%的违约金。

第九条  违约责任

9.1 在合同履行期间，甲方无正当理由要求终止或解除合同的，乙方已开始施工图审查工作，双方根据实际完成的进度情况进行费用结算。

9.2 甲方应按本合同规定的时间向乙方支付施工图审查费用，每逾期一天，甲方须承担应付未付金额的万分之一的逾期违约金，累计不得超过本合同总价的2%。

9.3 乙方必须按本合同第五条规定的时间向甲方提供经政府相关主管部门审核合格通过的施工图审查资料，由于非甲方原因，乙方延误施工图审查资料交付时间的，每延误一天，应减收本合同约定的施工图审查费用的5‰，违约金总限额不超过合同总价的20%。

9.4 乙方提交的审查报告不能取得建设行政主管部门审核通过，由乙方原因造成的，乙方须在5日之内，继续修订，按照程序再次提交审查。

9.5因乙方未具备完成本合同约定工作的合法资质及独立法人资格，或乙方委派的执行本合同工作的人员未具备相应的执业资格的，甲方有权解除合同，并不支付乙方费用，已经支付的乙方须退还，因此造成甲方损失的，乙方还须承担赔偿责任。乙方签约时需提交有效的审查资质证书，否则甲方有权终止合同，给甲方造成损失的应承担损失赔偿责任。

9.6 乙方违反本合同任何一项约定的，视为违约，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总价20%的违约金，同时，因维权产生的诉讼费、律师费、保全费及保险费等均由乙方承担。

第十条  保密协议

双方均应保护对方的知识产权，未经过双方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果及赔偿责任。

第十一条  双方声明与保证

11.1 甲方向乙方保证：签署本合同时及本合同有效期限内；

11.1.1 甲方系在中国正式成立和登记的法人，有依其章程规定、在其企业法人营业执照规定的经营范围内行事的能力；

11.1.2 甲方在本协议或往来文件上签字的代表已获得必要授权，本协议对甲方具有法律约束力。

11.2 乙方向甲方保证：签署本合同时及本合同有效期限内；

11.2.1 乙方系在中国正式成立和登记的法人、有依其章程规定、在其企业法人营业执照规定的经营范围内行事的能力；

11.2.2 乙方在本协议或在往来文件上签字的代表已获得必要授权，本协议对乙方具有法律约束力。

第十二条  其他

12.1  双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2  本合同发生的争议，甲方与乙方应及时协商解决。如协商不成时，可向项目所在地人民法院起诉。

12.3  未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.4  本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，甲方执贰份，乙方贰份，均具同等法律效力。

| 甲方(盖章)： 河池市城乡建设投资集团有限公司 | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人 (签字或盖章)： | 法定代表人或授权代理人 (签字或盖章)： |
| 经办人： | 联系人： |
| 电 话 | 电 话： |
| 地 址： 河池市金城江区金碧路25号 | 地 址： |
| 电子邮箱：hcctgg@163.com | 电子邮箱： |
| 开户名称： 河池市城乡建设投资集团有限公司 | 开户名称： |
| 开户银行： 柳州银行股份有限公司河池分行 | 开户银行： |
| 账 号：7300 0500 0000 0001 4504 | 账 号： |
| 社会信用代码：91451200MAA7AT2H7Q | 社会信用代码： |
| 日期： 年 月 日 |  |

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，              （以下简称:甲方）为一方与另一方      （以下称乙方），特订立如下合同。

1.双方的权利和义务

（1）严格遵守党和国家有关法律法规及住房和城乡建设部的有关规定。

（2）严格执行          工程合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由业主或个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

3.乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由业主单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期限为双方签署之日起至市政工程施工图审查合同失效日止。

7.本合同经合同双方代表签字、加盖公章后生效。

8.本协议书一式4份，均具有同等法律效力，甲方执2份，乙方执2份。

（本页为签章页）

| 甲方(盖章)： 河池市城乡建设投资集团有限公司 | 乙方(盖章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代理人 (签字或盖章)： | 法定代表人或授权代理人 (签字或盖章)： |
| 经办人： | 联系人： |
| 电 话 | 电 话： |
| 地 址： 河池市金城江区金碧路25号 | 地 址： |
| 电子邮箱：hcctgg@163.com | 电子邮箱： |
| 开户名称： 河池市城乡建设投资集团有限公司 | 开户名称： |
| 开户银行： 柳州银行股份有限公司河池分行 | 开户银行： |
| 账 号：7300 0500 0000 0001 4504 | 账 号： |
| 社会信用代码：91451200MAA7AT2H7Q | 社会信用代码： |
| 日期： 年 月 日 |  |